## Slide 1: Projeto de engenharia de software
Reservi
Grupo:
Rodrigo Castro – 12021BSI234
Rafael Lins Nobre – 11811EMT002
João Otávio Manieri – 12021BSI263
João Vitor Barbosa Rocha - 11711EMT007

## Slide 2: Tópicos
1- Introdução
2- Visão Geral do Sistema
3- Documento de Requisitos
4- Definição das Entregas
5- Sprints

## Slide 3
O objetivo deste projeto é a criação de um produto digital, o qual deve ser desenvolvido utilizando-se dos conceitos de engenharia de software abordados em sala de aula.
Para o projeto, foi interpretado que o grupo representa uma empresa de produtos digitais que pretende desenvolver um novo aplicativo para vender.
1- Introdução

## Slide 4
*Aqui seria interessante citar a metodologia ágil que a gente usou, mas acho que nunca chegamos a discutir exatamente qual seria
Metodologia

## Slide 5
Em um primeiro momento, o grupo de desenvolvimento se reuniu para definir a proposta inicial do projeto, definir os escopos de funções que o software deve realizar e preparar o documento de visão do sistema.
Esse documento estabelece uma visão de alto nível para os requisitos técnicos mais detalhados. Nele serão feitas adaptações ao longo do projeto para garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas
Informações do Produto:
Pessoas-chave responsáveis pelo sucesso do projeto:
2 -Visão geral do sistema
DETALHAMENTO | 
Gerente do Projeto | Desenvolvedor/Programador
Rodrigo Castro Vieira Gomes | João Otávio
rodrigo@tech.com | joao@tech.com
3831-4582 | 3835-2704

## Slide 6
Escopo do produto:
-Cadastro de Estabelecimentos
-Agendamento Online:
-Disponibilidade em Tempo Real:
-Confirmações e Lembretes:
-Login de Usuário:
-Integração de Calendário
-Gerenciamento
-Gerenciamento de Cancelamento
-Feedback e Avaliações
-Controle do Estabelecimento
-Notificações em Tempo Real
-Suporte Móvel
-Customização de Serviços
-Ofertas e Promoções:
Gestão de Clientes

## Slide 7
Não Escopo do Produto:
Não escopo são as ações que não foram previstas em contrato. Muitas vezes não estão claras na prestação de serviço, mas aparecem à medida que trabalho está sendo realizado. São ações que precisam ser avaliadas e alinhadas com a gerência e diretoria da empresa antes do SIM ao cliente, isso para que não se confunda escopo e ações de execução.
O sistema NÃO deverá fornecer os serviços para atender as necessidades dos interessados:
O sistema não terá cursos ou especializações;
O sistema não terá Gerenciamento de Estoque e Recursos:
Não haverá treinamento de usuário.
O sistema não terá Pagamentos Online:

## Slide 8
Nome | Responsabilidades | Departamento | 
Gestor Geral | - Fornecer requisitos; - Validar artefactos; - Relatar o problema da área; - Definir as necessidades da área; - Definir as regras do negócio; |  | Direção
Gestor | - Definir as necessidades da área; - Solicitar melhorias e manutenção para o sistema; - Assina ternos de entrega e de homologação. |  | Departamento Financeiro – DEFIN
Analista de Negócios | -Criar requisitos funcionais -Fazer o contato entre as partes interessadas e traduzir as necessidades em funcionalidades à serem desenvolvidas |  | Departamento de Negócios
Engenheiro de Software | - Entender os requisitos funcionais - Entender qual a melhor estratégia à ser utilizada - -Eles precisam entender linguagens de programação, frameworks e boas práticas de codificação. |  | Departamento de Desenvolvimento
Arquiteto de Software | -Projetar a estrutura geral do software - Definição de métodos, componentes, etc. | Departamento de Sistemas
Desenvolvedores | - Desenvolver e dar sustentação ao sistema - Entender todo o fluxo | Departamento de Desenvolvimento
Testadores | -Realizar testes de qualidades de software - Garantir que o software atenda os requisitos propostos anteriormente | Departamento de Qualidade
Designer UI/UX | - Criar design visual que melhor exploram a experiência e a interface que será apresentada ao usuário posteriormente | Departamento de Desenvolvimento
Analistas de Segurança | -Garantem que o sistema cumpra todas as regras de segurança, visando evitar ao máximo falhas operacionais e de ataques maliciosos ou vazamento de informações | Departamento de Infraestrutura e Segurança
Descrição dos Envolvidos no Projeto

## Slide 9
Resumo do Usuários:
Usuários - Descrever os representantes dos usuários finais no contexto do negócio. Usuário pode ser interpretado como um grupo representativo de usuários sejam instituições, unidades formais ou não.
Nome | Responsabilidades | Perfil | 
Usuário Cliente | - Cadastrar Perfil; - Realizar feedback sobre estabelecimentos; - Realizar reservas em estabelecimentos; - Informar sua demanda no estabelecimento; - Validar demandas que necessitam de validação; - Conseguir cancelar sua reserva; |  | Decidir qual estabelecimento deseja entrar na agenda/reserva e conseguir acompanhar
Usuário Gerente | - Cadastrar estabelecimento; - Gerar relatórios Gerenciais; - Consultar processos; - Gerenciar estabelecimento; - Enviar notificações de atualização de cadastro; |  | Gerenciar e cadastrar estabelecimentos.

## Slide 10
A primeira atividade planejada do projeto consiste no levantamento dos requisitos necessários para atender às funções que o software deve desempenhar, sendo decidido quais seriam os documentos funcionais e não funcionais.
Requisitos Funcionais:
Requisitos do sistema
Nº | Nome | Descrição
RF001 | Cadastro de Estabelecimentos | Permite o cadastro de estabelecimentos que desejam fazer parte do software, mediante fornecimento de informações básicas até detalhes da sua empresa
RF002 | Cadastro Usuário | Permite cadastrar, alterar, visualizar e excluir as informações a respeito de usuários que irão realizar os agendamentos e/ou reservas. Necessários apenas informações básicas, como CPF, e-mail, nome, celular e endereço
RF003 | Integração com as informações de cada estabelecimento | Permite obter as informações de cada estabelecimento de uma maneira padrão e que apareça para todos os usuários.
RF004 | Informar usuário | Integração com api’s para envio de sms/whatssap para confirmar e/ou cancelar agendamentos e reservas
RF005 | Gerencias agendamentos | Permite que os usuários possam cancelar e/ou reagendar atendimentos já marcados.

## Slide 11
Funcionais:
RF006 | Relatórios para cada estabelecimento | Permita que cada estabelecimento consiga visualizar um relatório das informações de utilização de seus serviços. Ex: quantos clientes por mês, quais serviços, etc.
RF007 | Notificações | Permite notificar estabelecimentos e usuários sobre mudanças em agendamentos.
RF008 | Customização de serviços | Permite que cada estabelecimento personalize e modifique seus serviços já existentes.
RF009 | Armazenar dados dos clientes | Permite que o estabelecimento receba dados dos clientes que utilizaram seus serviços

## Slide 12
Requisitos Não Funcionais:
Nº | Nome | Descrição
RNF001 | Usabilidade | O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, deve ser acessível para todas as pessoas e ter responsividade para todos os tipos de dispositivos. O sistema deve fornecer feedback claro e informativo para ações realizadas pelos usuários, como confirmações de cadastros, agendamentos e modificações.
RNF002 | Desempenho | O sistema deve ser executado em ambiente web, o tempo de agendamento/cancelamento deve ser rápido e funcional. Deve suportar múltiplos acessos de um número grande de usuários.
RNF003 | Confiabilidade | O sistema deve possuir backups, estar disponível sempre e deverá garantir a segurança dos dados do usuário.
RNF004 | Manutenibilidade | Código bem documentado e seguir boas práticas de programação e desenvolvimento para facilitar a manutenção do sistema.
RNF005 | Segurança | O sistema deve possuir todas as recomendações de segurança a fim de garantir a LGPD e o vazamento de dados e até mesmo ataques maliciosos como malwares

## Slide 13: Restrições
Tempo: O projeto deve ser concluído em um determinado prazo, seja por necessidades de mercado, requisitos de um curso acadêmico ou outras restrições temporais.
Recursos Financeiros: O orçamento disponível para o projeto pode ser limitado, o que pode afetar a seleção de tecnologias, ferramentas e recursos externos que podem ser usados.
Conhecimento e Habilidades: A equipe envolvida no projeto pode ter restrições em termos de conhecimento técnico ou habilidades específicas, o que pode influenciar a complexidade do sistema que pode ser desenvolvido.
Tecnologias: Dependendo das tecnologias disponíveis e das que a equipe conhece, algumas opções podem estar fora de alcance.
Escopo: O escopo do projeto deve ser definido de forma clara e realista, considerando os recursos disponíveis e o tempo necessário. Isso também pode incluir quais funcionalidades serão priorizadas.

## Slide 14
Integrações Externas: Se o sistema precisa se integrar com outras plataformas ou sistemas, as APIs disponíveis e os requisitos técnicos das integrações podem impor restrições.
Segurança e Privacidade: Se o sistema lida com informações sensíveis dos clientes, como informações de saúde, as restrições de segurança e conformidade devem ser consideradas.
Disponibilidade: O sistema deve estar disponível para os usuários durante as horas de operação do estabelecimento. Isso pode impactar janelas de manutenção e atualização.
Suporte e Manutenção: Uma vez implementado, o sistema exigirá suporte e manutenção contínuos para resolver problemas e adicionar novas funcionalidades.
Legislação e Regulamentações: Dependendo do setor do estabelecimento (por exemplo, saúde, finanças), podem existir regulamentações específicas que devem ser seguidas.
Disponibilidade de Dados: A disponibilidade e qualidade dos dados necessários para alimentar o sistema de reservas podem influenciar a precisão e eficácia do sistema.

## Slide 15
Item | tarefa | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | Total
Eng. Requisitos | Levantamento de requisitos | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | 4 dias
 | Elicitação de requisitos |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | 4 dias
 | Levantamento de restrições |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | 2 dias
 | Validação dos requisitos |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 3 dias
Escolha do método | Treinar equipe | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 3 dias
 | Realizar o acompanhamento do desenvolvimento |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 7 dias
Escolha de ferramentas | Escolha de banco: MySQL | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 dia
Infraestutura | Escolha de servidor | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 dias
Desenvolvimento | Desenvolvimento backend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 dias
 | Desenvolvimento frontend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 dias

## Slide 16
Sprints
As sprints são um conjunto de tarefas que devem ser executadas e desenvolvidas em um período pré-definido de tempo. Os sprints são organizados de forma que o projeto esteja sendo continuamente incrementado, mesmo que determinadas sprints não entreguem algo tangível, mas sim um componentes de uma melhoria/mudança maior.
Nome da Tarefa | Tipo de Característica | Responsável | Data de Início | Data de Fim | Duração | Estado | Comentários
SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  | 
Levantamento de requisitos | Eng. Requisitos | Grupo todo | 18/08/2023 | 22/08/2023 | 4 dias | Concluído | 
Elicitação de requisitos | Eng. Requisitos | Joao Vitor | 18/08/2023 | 22/08/2023 | 4 dias | Concluído | 
Levantamento de restrições | Eng. Requisitos | Ana Roling | 28/08/2023 | 30/08/2023 | 2 dias | Concluído | 
Validação dos requisitos | Eng. Requisitos | Rodrigo Castro | 03/09/2023 | 06/09/2023 | 3 dias | Concluído | 
Treinar equipe | Escolha do método | Rafael | 18/08/2023 | 13/09/2023 | 25 dias | Concluído | Codando Talentos
SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  | 
Realizar o acompanhamento do desenvolvimento | Escolha do método | Joao Otavio | 18/08/2023 | Fim do semestre | indeterminado | Em andamento | 
Escolha de banco | Escolha de ferramentas | Joao Otavio | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 1 dias | Concluído | MySQL
Escolha de servidor | Infraestrutura | Rodrigo Castro | 16/10/2023 | 18/10/2023 | 2 dias | Concluído | LocalHost

## Slide 17
Nome da tarefa | Tipo de característica | Responsável | Data de início | Data de fim | Duração | Estado | Comentários
SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento telas início | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 5 dias | Pendente | BOOSTRAP
Implementacao de autenticacao | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 5 dias | Pendente | 
Criação banco de dados | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 5 dias | Pendente | DBeaver
Integracao com serviços externos | Desenvolvimento | Rafael e Joao Victor | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 5 dias | Pendente | 
Criação rotas para integração com banco | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 7 dias | Pendente | 
Criação demais telas - 1 | Desenvolvimento | Joao Otavio e Ana | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 7 dias | Pendente | Cadastro/login
Criação demais telas - 2 | Desenvolvimento | Rafael e Joao Victor | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 7 dias | Pendente | Reservas
SPRINT 4 |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento de recursos adicionais | Desenvolvimento | Grupo todo | 05/09/2023 | 09/11/2023 | 4 dias | Pendente | 
Teste de unidade e depuração | Testes | Rafael e Joao Victor | 09/11/2023 | 12/11/2023 | 3 dias | Pendente | 
Preparação para o lançamento | Desenvolvimento | Grupo todo | 12/11/2023 | 15/11/2023 | 3 dias | Pendente | 
Otimização | Desenvolvimento | Rodrigo Castro | 15/11/2023 | 18/11/2023 | 3 dias | Pendente | 
Análise de desempenho | Desenvolvimento | Grupo todo | 18/11/2023 | 20/11/2023 | 2 dias | Pendente | 
Sprints

## Slide 18
Desenvolvimento
*Aqui a gente pode comentar um pouco sobre o desenvolvimento do aplicativo, mas como a própria professora falou, o app só precisa ser um conceito bem básico da nossa proposta, já que essa não é um disciplina focada em programação

## Slide 19
Os testes foram desenvolvidos para validar se a aplicação está funcionando corretamente
Testes
*Apresentar os testes feitos